**ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO**

**Desarrollo de Sistema de Subastas Online Automotriz**

**21 de agosto 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Historial Contenido del Documento y Bitácora** | | | |
| **Fecha** | **Autor/Responsable** | **Versión** | **Descripción** |
| **21 de agosto 2022** | **Nicolas Leiva**  **Ignacio Araya** | **1.0** | Inicio y construcción |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Título del proyecto** | Desarrollo de sistema de subastas online automotriz | | | |
| **Fecha planeada de inicio** | 31 de septiembre 2022 | | | |
| **Fecha planeada de fin** | 23 de noviembre 2022 | | | |
| **Sponsor** | Autofinanciado | | | |
| **Director del proyecto** | Nicolas Leiva | | | |
| **Cliente** | Por definir | | | |
| **Prioridades del proyecto** | **Alcance** | **Tiempo** | **Costo** | **Calidad** |
|  |  |  | **X** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Información del proyecto** | |
| **Descripción del proyecto** | Se desea construir un sistema de subastas en línea para comercialización de piezas repuestos para el mercado de automóviles (aftermarket) con alta interacción entre demandantes y oferentes.  La propuesta apunta por un lado a usar la mayor cantidad de componentes OpenSource y reutilizables de forma tal que el costo sea el mínimo posible, al menos en la etapa de entrada al mercado, donde luego se podría migrar a una plataforma con desarrollo personalizado y desde cero, en la medida que el negocio y la cantidad de usuarios requieran de mejor performance, seguridad y escalabilidad. |
| **Objetivos** | Desarrollar sistema de subastas online para automotoras |
| **Alcance** | **Desarrollo del Sistema:**   * Definir e Implementar un proceso de negocio subasta, core business. * Definir e implementar las interfaces web para cada estado del proceso y según el tipo de usuario. * Tres perfiles de Usuarios, con privilegios definidos. * Diseño Responsivo, vista desktop y mobile * Notificaciones push para los eventos de la subasta * Notificaciones por whatsapp sobre avances en el proceso subasta * Mostrar ofertas según orden de llegada, favoreciendo pronta oferta * Horario de subasta: 9am a 6pm * Formas de pago: sólo transferencia y validación manual, tanto Taller-Administrador como Administrador-Comercio * Confidencialidad: el taller no puede conocer datos del comercio que hace una oferta en su subasta sino hasta que lo adjudica. El Comercio no puede ver las ofertas de otros comercios para un pedido/subasta en curso. * Entrega del producto: a convenir entre taller y comercio   **Proyecto:**   * Levantamiento de información de programas de estudios, archivos documentarios entre otros. * Pruebas del software y de usabilidad.   **No se realizará:**   * Conciliación de pagos semi automático * Proceso de devoluciones * Adaptación aplicación móvil. * Seguimiento de la entrega.   Integración con Transbank |
| **Entregables** | * Acceso a sitio web * Manual de usuario digital descargable vía web |
| **Criterios de aceptación** | * Cumplimiento de todos los requerimientos especificados * Implementación del sistema en servidores * Subasta online: Encontrar productos específicos requeridos por los demandantes (Talleres) a través de una plataforma, recibiendo ofertas del Comercio (Locales) para dichos productos. Es decir, “*El mecánico de un taller puede encontrar un repuesto sin necesidad de salir a recorrer el barrio (10 de Julio)*” * Inmediatez: Rapidez en la transacción, incentivando y favoreciendo a los usuarios a una pronta oferta del comercio. |
| **Riesgos generales del proyecto** | * Demora en la toma de requerimientos. * Demora en el desarrollo del sistema. * Problemas de financiamiento del sponsor. * Problemas de capacitación del usuario. * Cambio de los programas de estudio. * Problemas de implantación en el ambiente de * producción del cliente. |
| **Resumen general de hitos** | * El usuario se puede iniciar sesión y/o registrarse * El usuario tiene privilegios según su rol * Creación de interfaz básica * Ingresar un producto * Publicar producto * Notificaciones vía whatsapp * Recepción de ofertas * Evaluación de ofertas * Proceso de compra por transferencia * Pago realizado * Compra exitosa * Coordinar entrega del producto * Producto entregado |
| **Supuestos** | * Los talleres y comercios proveerán de información (datos en registro) para que se puedan hacer correctamente la publicación de productos y ofertas. * Los talleres y comercios tengan whatsapp * La disponibilidad del sistema de subastas será desde las 9 am hasta las 6 pm |

|  |
| --- |
| **ACEPTACIÓN DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO** |

**APROBACIÓN DEL PATROCINADOR**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre Patrocinador del proyecto

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma Patrocinador del proyecto Fecha

**APROBACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre Director del proyecto

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma Director del proyecto Fecha